# 로컬 독일어 단어 학습 웹앱 기획서

## Goethe A1/A2 Wortliste 기반 MVP

## 0. 프로젝트 요약

이 프로젝트는 독일어 초급 학습자를 위한 로컬 우선 단어 학습 웹앱이다.
앱스토어 등록, 서버, 계정, 클라우드 동기화 없이 사용자의 브라우저 안에서 실행되며, 단어 데이터와 학습 기록은 모두 로컬에 저장한다.

초기 목표는 전체 독일어 단어장을 만드는 것이 아니라, Goethe-Institut A1/A2 Wortliste를 기반으로 한 개인 학습용 단어장을 구축하는 것이다. B1 이상은 현재 범위에서 제외한다.

앱의 핵심은 세 가지다.

1. Goethe A1/A2 단어 데이터
2. 발음을 들으며 푸는 테스트 구조
3. 사용자의 정오답과 복습 상태를 저장하는 학습 상태 관리

이 앱은 단순한 “단어 목록 뷰어”가 아니라, 사용자가 틀린 단어를 다시 보게 하고, 관사·복수형·철자·발음 청취를 반복하게 만드는 로컬 학습 엔진을 목표로 한다.

## 1. 프로젝트 목표

## 1.1 핵심 목표

이 앱의 1차 목표는 다음과 같다.

Goethe A1/A2 단어를 로컬에 저장하고,
사용자가 발음을 들으며 단어를 테스트하고,
정오답 기록에 따라 다시 복습하게 만든다.

사용자는 앱을 통해 다음 행동을 할 수 있어야 한다.

- A1/A2 단어 목록을 확인한다.
- 독일어 단어의 뜻, 관사, 복수형, 예문을 본다.
- 독일어 발음을 듣는다.
- 듣고 철자를 입력한다.
- 한국어 뜻을 보고 독일어 단어를 입력한다.
- 명사의 관사를 맞힌다.
- 틀린 단어를 다시 복습한다.
- 자신의 학습 기록을 로컬에 저장한다.
- 단어 데이터를 JSON/CSV로 백업한다.

## 1.2 현재 범위

현재 범위는 A시리즈, 즉 A1과 A2로 제한한다.

포함:
- Goethe A1 Wortliste
- Goethe A2 Wortliste
- A1/A2 단어의 한국어 뜻
- 단어별 학습 상태
- 발음 재생
- 기본 테스트 모드
- 로컬 저장
- 백업/복원

제외:
- B1/B2/C1/C2 단어장
- 계정 시스템
- 서버 저장
- 클라우드 TTS
- 사용자 발음 평가
- AI 채팅 튜터
- 모바일 앱스토어 배포
- 다국어 번역 지원

이 제한은 중요하다. 처음부터 B1 이상, 예문 생성, 문법 튜터, 발음 평가까지 넣으면 앱의 정체성이 흐려진다. MVP는 A1/A2 단어를 제대로 외우게 하는 것에 집중한다.

## 2. 사용자 시나리오

## 2.1 기본 사용 흐름

사용자는 앱을 열고 다음 순서로 학습한다.

1. 오늘의 학습 시작
2. 새 단어 또는 복습 단어가 제시됨
3. 발음 듣기
4. 정답 입력 또는 선택
5. 즉시 피드백 확인
6. 틀린 단어는 오답 상태로 저장
7. 세션 종료 후 결과 요약 확인
8. 다음 복습 일정 자동 생성

## 2.2 대표 시나리오

### 시나리오 A: 새 단어 학습

사용자: A1 새 단어 20개 학습 시작
앱:
- 아직 학습하지 않은 A1 단어 20개 선택
- 단어, 뜻, 관사, 예문을 순서대로 보여줌
- 발음 버튼 제공
- 사용자가 “외웠음 / 어려움”을 선택
- 각 단어의 seenCount와 difficulty 업데이트

### 시나리오 B: 듣고 쓰기 테스트

사용자: 듣고 쓰기 테스트 시작
앱:
- 단어 화면을 가리고 발음만 재생
- 사용자가 들은 독일어를 입력
- 정답과 비교
- 대소문자, 움라우트, ß 처리를 정규화하여 채점
- 틀린 경우 정답, 뜻, 예문 표시

### 시나리오 C: 관사 테스트

사용자: 명사 관사 테스트 시작
앱:
- 명사만 추출
- Tisch, Schule, Mädchen 같은 명사 제시
- der / die / das 중 선택
- 정답 여부 기록
- 관사 오답률이 높은 단어는 더 자주 출제

### 시나리오 D: 오답 복습

사용자: 오답 노트 열기
앱:
- wrongCount가 높은 단어
- 최근 틀린 단어
- nextReviewAt이 지난 단어
를 우선순위로 정렬하여 제시

## 3. 데이터셋 준비

## 3.1 기준 데이터

초기 데이터셋은 다음 자료를 기준으로 한다.

- Goethe-Institut A1 Wortliste
- Goethe-Institut A2 Wortliste

이 자료는 앱의 “공식 정답”이라기보다는 시드 단어장으로 사용한다.
즉, 앱 내부에서는 다음과 같이 취급한다.

level: A1 또는 A2
source: goethe-a1 또는 goethe-a2
translationStatus: llm-draft / reviewed / manual

중요한 점은 level을 절대적인 언어 난이도라고 보지 않는 것이다.

좋은 해석:
이 단어는 Goethe A1/A2 자료에 포함되어 있다.

나쁜 해석:
이 단어는 CEFR이 공식 지정한 A1/A2 단어다.

CEFR은 능력 기준이고, Goethe Wortliste는 시험 준비용 참고 어휘 자료에 가깝다. 따라서 앱 내부에서도 출처와 레벨을 분리해서 저장해야 한다.

## 3.2 한국어 뜻 데이터

Goethe Wortliste에는 공식 한국어 대응 번역본이 없다고 보고 진행한다.
따라서 한국어 뜻은 별도로 생성한다.

방법은 다음과 같다.

1. Goethe PDF에서 원문 단어 추출
2. 독일어 단어, 예문, 품사 정보를 정리
3. LLM을 사용해 한국어 gloss 생성
4. 결과를 llm-draft 상태로 저장
5. 학습 중 이상한 번역 발견 시 앱에서 수정
6. 수정된 항목은 reviewed 또는 manual 상태로 변경

여기서 한국어 뜻은 완전한 사전 정의가 아니라 단어장용 짧은 뜻이어야 한다.

예시:

{
  "lemma": "abholen",
  "display": "abholen",
  "koreanGloss": "데리러 가다, 찾아오다",
  "germanExample": "Ich hole dich vom Bahnhof ab.",
  "koreanExampleMeaning": "내가 너를 기차역으로 데리러 갈게.",
  "translationStatus": "llm-draft"
}

## 3.3 데이터 가공 시 주의할 점

독일어 단어 데이터는 단순히 독일어 - 한국어 구조로 만들면 부족하다.
특히 다음 항목은 별도 필드로 분리해야 한다.

명사:
- 관사
- 복수형
- 성
- 예문

동사:
- 분리동사 여부
- 재귀동사 여부
- 과거분사
- 주요 의미

형용사:
- 기본 의미
- 반의어
- 예문

구문:
- 고정 표현
- 직역과 자연 번역

초기 MVP에서는 모든 문법 정보를 완벽히 넣을 필요는 없다.
하지만 명사의 관사와 복수형은 최대한 초기에 넣는 것이 좋다.

독일어 초급 학습에서 명사는 다음처럼 저장되어야 한다.

나쁜 방식:
Tisch = 책상

좋은 방식:
der Tisch, -e = 책상

## 4. 핵심 데이터 구조

## 4.1 Vocab

단어의 기본 정보를 저장한다.

type Vocab = {
  id: string

  level: "A1" | "A2"
  source: "goethe-a1" | "goethe-a2" | "manual"

  lemma: string
  display: string

  koreanGloss: string
  koreanGlossAlt?: string[]

  partOfSpeech?: "noun" | "verb" | "adjective" | "adverb" | "phrase" | "other"

  article?: "der" | "die" | "das"
  plural?: string

  germanExample?: string
  koreanExampleMeaning?: string

  tags?: string[]

  pronunciation?: {
    lang: "de-DE"
    ttsText?: string
    ipa?: string
    slowRate?: number
  }

  translationStatus: "llm-draft" | "reviewed" | "manual" | "needs-review"

  createdAt: number
  updatedAt: number
}

## 4.2 StudyState

단어별 학습 상태를 저장한다.

type StudyState = {
  vocabId: string

  seenCount: number
  correctCount: number
  wrongCount: number

  articleCorrectCount?: number
  articleWrongCount?: number

  spellingCorrectCount?: number
  spellingWrongCount?: number

  listeningCorrectCount?: number
  listeningWrongCount?: number

  lastStudiedAt?: number
  nextReviewAt?: number

  difficulty: number
  box: number

  isFavorite?: boolean
  isIgnored?: boolean
}

여기서 box는 단순 복습 단계다.

box 0: 처음 보는 단어
box 1: 자주 틀리는 단어
box 2: 조금 익숙한 단어
box 3: 어느 정도 아는 단어
box 4: 장기 복습 단어

처음부터 완전한 SM-2 알고리즘을 구현할 필요는 없다.
MVP에서는 단순 Leitner 방식으로 충분하다.

## 4.3 TestSession

학습 세션 하나를 저장한다.

type TestSession = {
  id: string

  mode:
    | "learn-new"
    | "de-to-kr"
    | "kr-to-de"
    | "listening-spelling"
    | "article"
    | "mixed"
    | "review-wrong"

  levelFilter?: "A1" | "A2" | "A1+A2"

  vocabIds: string[]

  startedAt: number
  finishedAt?: number

  results: TestResult[]
}

type TestResult = {
  vocabId: string

  prompt: string
  expectedAnswer: string
  userAnswer?: string

  isCorrect: boolean

  answerType:
    | "meaning"
    | "spelling"
    | "article"
    | "listening"
    | "manual"

  answeredAt: number
}

## 4.4 AppSettings

앱 설정을 저장한다.

type AppSettings = {
  defaultLevel: "A1" | "A2" | "A1+A2"

  dailyNewWordCount: number
  dailyReviewCount: number

  tts: {
    enabled: boolean
    lang: "de-DE"
    rate: number
    selectedVoiceName?: string
    repeatCount: number
  }

  test: {
    strictUmlaut: boolean
    strictCase: boolean
    allowArticleOmission: boolean
  }

  ui: {
    showKoreanFirst: boolean
    showExamples: boolean
  }
}

## 5. 저장 구조

로컬 웹앱이므로 기본 저장소는 IndexedDB를 사용한다.

DB 구조는 다음과 같이 잡는다.

IndexedDB
├─ vocabs
├─ studyStates
├─ testSessions
├─ settings
├─ datasetMeta
└─ importLogs

각 store의 역할은 다음과 같다.

vocabs:
단어 원본 데이터 저장

studyStates:
사용자별 학습 상태 저장

testSessions:
테스트 세션 기록 저장

settings:
앱 설정 저장

datasetMeta:
현재 설치된 단어장 버전, A1/A2 데이터셋 상태 저장

importLogs:
데이터 import 이력 저장

## 6. 발음 기능

## 6.1 기본 방향

클라우드 TTS는 사용하지 않는다.
MVP에서는 브라우저 내장 Web Speech API를 사용한다.

발음 기능의 목표는 원어민급 발음 코칭이 아니라, 다음에 가깝다.

- 독일어 단어를 소리로 확인하기
- 듣고 철자를 입력하기
- 느리게 반복해서 듣기
- 관사와 명사를 한 덩어리로 듣기
- 짧은 예문 듣기

## 6.2 발음 재생 방식

기본 함수는 다음처럼 구성한다.

function speakGerman(text: string, options?: {
  rate?: number
  voiceName?: string
  repeat?: number
}) {
  const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text)

  utterance.lang = "de-DE"
  utterance.rate = options?.rate ?? 0.75
  utterance.pitch = 1

  const voices = speechSynthesis.getVoices()
  const germanVoices = voices.filter(v => v.lang.startsWith("de"))

  const selectedVoice =
    germanVoices.find(v => v.name === options?.voiceName) ??
    germanVoices.find(v => v.lang === "de-DE") ??
    germanVoices[0]

  if (selectedVoice) {
    utterance.voice = selectedVoice
  }

  speechSynthesis.cancel()
  speechSynthesis.speak(utterance)
}

## 6.3 표시 텍스트와 발음 텍스트 분리

단어 표시값과 발음용 텍스트는 분리해야 한다.

예시:

{
  "display": "der Tisch, -e",
  "lemma": "Tisch",
  "pronunciation": {
    "lang": "de-DE",
    "ttsText": "der Tisch"
  }
}

화면에는 이렇게 보인다.

der Tisch, -e
책상

발음에는 이렇게 넘긴다.

der Tisch

예문 발음에서는 이렇게 넘긴다.

Das ist ein Tisch.

## 6.4 발음 테스트 페이지

MVP 초기에 반드시 “발음 점검 페이지”를 만든다.
이 페이지는 앱 기능이라기보다 개발 검증용이다.

테스트 단어:

der Tisch
die Schule
das Mädchen
der Apfel
ich
nicht
sprechen
schön
München
fünf
zwölf
Straße

확인할 발음 요소:

ch: ich / nicht
ö: schön
ü: fünf
ä: Mädchen
z: zwölf
sch: Schule
sp/st: sprechen / Straße

이 테스트에서 발음이 크게 이상하지 않으면 Web Speech API를 유지한다.
기기별 발음 품질이 다를 수 있으므로, 설정 화면에서 사용 가능한 독일어 voice 목록을 보여준다.

## 7. 테스트 모드

## 7.1 MVP 필수 테스트 모드

MVP에서 반드시 구현할 테스트 모드는 네 가지다.

1. 독일어 → 한국어
2. 한국어 → 독일어
3. 듣고 철자 입력
4. 관사 맞히기

## 7.2 독일어 → 한국어

가장 기본적인 인식 테스트다.

문제:
der Tisch

사용자 답:
책상

정답:
책상

이 모드는 객관식으로 시작하는 편이 좋다.
자유 입력 한국어 채점은 애매하기 때문이다.

MVP에서는 다음 방식이 안정적이다.

- 정답 1개
- 오답 보기 3개
- 총 4지선다

## 7.3 한국어 → 독일어

한국어 뜻을 보고 독일어 단어를 입력한다.

문제:
책상

사용자 입력:
Tisch

정답:
der Tisch

이때 명사에 관사를 포함할지 선택할 수 있어야 한다.

MVP 기본값:

명사는 관사까지 입력해야 정답
단, 설정에서 관사 생략 허용 가능

## 7.4 듣고 철자 입력

발음을 듣고 독일어 단어를 입력한다.

앱:
[발음 재생]

사용자 입력:
Mädchen

정답:
das Mädchen

채점 시 다음 옵션을 둔다.

strictUmlaut: true / false
strictCase: true / false
allowArticleOmission: true / false

초기 기본값은 다음이 좋다.

대소문자: 엄격하지 않음
움라우트: 엄격함
관사: 명사에서는 요구

즉, tisch와 Tisch는 같은 것으로 볼 수 있지만, schon과 schön은 다르게 본다.

## 7.5 관사 맞히기

명사만 대상으로 한다.

문제:
Tisch

선택지:
der / die / das

정답:
der

이 모드는 독일어 학습에서 매우 중요하다.
특히 A1/A2에서는 명사와 관사를 한 덩어리로 외우는 습관을 만드는 데 집중해야 한다.

## 7.6 MVP 이후 추가할 수 있는 테스트

MVP 이후에는 다음 테스트를 추가할 수 있다.

- 복수형 맞히기
- 예문 빈칸 채우기
- 분리동사 위치 맞히기
- 재귀동사 sich 포함 여부 맞히기
- 어려운 단어만 빠른 복습
- 태그별 테스트

하지만 초기에는 넣지 않는다.
기능이 많아지면 오히려 핵심 학습 루프가 흐려진다.

## 8. 복습 로직

## 8.1 기본 원칙

복습 로직은 단순해야 한다.

맞히면 덜 자주 나온다.
틀리면 더 자주 나온다.
오래 안 본 단어는 다시 나온다.
관사나 철자에서 틀린 단어는 해당 유형 테스트에 더 자주 나온다.

## 8.2 Leitner 방식

MVP에서는 box 기반 복습을 사용한다.

box 0: 새 단어
box 1: 1일 뒤 복습
box 2: 3일 뒤 복습
box 3: 7일 뒤 복습
box 4: 14일 뒤 복습
box 5: 30일 뒤 복습

정답이면 box를 올리고, 오답이면 box를 낮춘다.

function updateReviewState(state: StudyState, isCorrect: boolean) {
  if (isCorrect) {
    state.box = Math.min(state.box + 1, 5)
    state.correctCount += 1
  } else {
    state.box = Math.max(state.box - 1, 1)
    state.wrongCount += 1
  }

  state.seenCount += 1
  state.lastStudiedAt = Date.now()
  state.nextReviewAt = calculateNextReviewAt(state.box)
}

## 8.3 출제 우선순위

학습 세션을 만들 때는 다음 순서로 단어를 고른다.

1. nextReviewAt이 지난 단어
2. wrongCount가 높은 단어
3. 특정 테스트 유형에서 많이 틀린 단어
4. 오래 보지 않은 단어
5. 아직 안 본 새 단어

초기 학습에서는 새 단어와 복습 단어 비율을 나눈다.

기본 세션 구성:
- 복습 단어 70%
- 새 단어 30%

예를 들어 하루 30문제 세션이면:

복습 21개
새 단어 9개

## 9. 화면 구조

## 9.1 필수 화면

MVP에서 필요한 화면은 다음과 같다.

1. 홈
2. 오늘의 학습
3. 단어장
4. 테스트 화면
5. 결과 화면
6. 오답 노트
7. 설정
8. 데이터 가져오기/내보내기

## 9.2 홈 화면

홈 화면에는 현재 학습 상태를 보여준다.

오늘 복습할 단어 수
새로 학습할 단어 수
최근 정답률
A1 진행률
A2 진행률
바로 시작 버튼

예시:

오늘의 학습

복습 예정: 24개
새 단어 추천: 10개

A1 진행률: 42%
A2 진행률: 8%

[오늘의 학습 시작]
[오답 복습]
[단어장 보기]

## 9.3 단어장 화면

단어 목록을 보여준다.

필터:

- A1
- A2
- 전체
- 명사
- 동사
- 형용사
- 오답
- 즐겨찾기
- needs-review

검색:

- 독일어 검색
- 한국어 검색
- 태그 검색

단어 카드 예시:

der Tisch, -e
책상

예문:
Das ist ein Tisch.
이것은 책상이다.

[발음] [느리게] [수정] [즐겨찾기]

## 9.4 테스트 화면

테스트 화면은 최대한 단순해야 한다.

상단:
진행률 7 / 30

중앙:
문제

하단:
입력창 또는 선택지

보조:
발음 버튼
힌트 버튼
건너뛰기 버튼

테스트 중에는 너무 많은 정보를 보여주면 안 된다.
특히 듣고 쓰기 모드에서는 뜻과 철자를 숨겨야 한다.

## 9.5 결과 화면

세션 종료 후 다음 정보를 보여준다.

총 문제 수
정답 수
오답 수
정답률
가장 많이 틀린 유형
오늘 새로 익힌 단어
다시 볼 단어

그리고 바로 다음 행동을 제공한다.

[틀린 것만 다시 풀기]
[새 단어 더 보기]
[단어장으로 이동]

## 10. 데이터 준비 파이프라인

## 10.1 전체 흐름

Goethe PDF
→ 텍스트 추출
→ 원문 정리
→ 항목 단위 파싱
→ JSON 변환
→ LLM 한국어 gloss 생성
→ 검수 상태 부여
→ 앱 import용 seed JSON 생성

## 10.2 중간 데이터 형식

파싱 직후에는 완벽한 앱 데이터로 만들지 말고, 중간 형식을 둔다.

type RawGoetheEntry = {
  rawText: string
  level: "A1" | "A2"
  sourcePage?: number
  guessedLemma?: string
  guessedPartOfSpeech?: string
  examples?: string[]
  parseStatus: "ok" | "ambiguous" | "needs-review"
}

이 중간 단계가 있어야 PDF 파싱 오류를 나중에 추적할 수 있다.

## 10.3 LLM 번역 프롬프트

한국어 gloss 생성용 프롬프트는 다음 방향으로 작성한다.

Goethe-Institut A1/A2 독일어 Wortliste 항목을 한국어 단어 학습 앱용 JSON으로 변환해라.

규칙:
1. 독일어 원문 단어와 예문을 기준으로 번역한다.
2. 한국어 뜻은 짧은 단어장용 gloss로 쓴다.
3. 뜻이 여러 개인 경우 가장 기본적인 뜻을 koreanGloss에 넣고, 보조 뜻은 koreanGlossAlt에 넣는다.
4. 명사는 관사와 복수형을 유지한다.
5. 분리동사는 notes에 "분리동사"라고 표시한다.
6. 재귀동사는 notes에 "재귀동사"라고 표시한다.
7. 예문 번역은 자연스럽게 하되, 원문 구조를 완전히 지우지 않는다.
8. 불확실한 항목은 translationStatus를 "needs-review"로 둔다.
9. JSON 배열로만 출력한다.

## 10.4 최종 seed JSON 예시

[
  {
    "id": "goethe-a1-0001",
    "level": "A1",
    "source": "goethe-a1",
    "lemma": "Tisch",
    "display": "der Tisch, -e",
    "koreanGloss": "책상",
    "partOfSpeech": "noun",
    "article": "der",
    "plural": "Tische",
    "germanExample": "Das ist ein Tisch.",
    "koreanExampleMeaning": "이것은 책상이다.",
    "pronunciation": {
      "lang": "de-DE",
      "ttsText": "der Tisch",
      "slowRate": 0.75
    },
    "translationStatus": "llm-draft",
    "createdAt": 0,
    "updatedAt": 0
  }
]

## 11. MVP 구현 범위

## 11.1 MVP에 반드시 들어갈 것

데이터:
- A1/A2 seed JSON import
- 단어 목록 저장
- 학습 상태 저장

학습:
- 새 단어 보기
- 복습 단어 보기
- 독일어 → 한국어 객관식
- 한국어 → 독일어 입력
- 듣고 철자 입력
- 관사 맞히기

발음:
- Web Speech API 기반 독일어 발음
- 느리게 듣기
- 반복 듣기
- 독일어 voice 선택

저장:
- IndexedDB 저장
- 학습 기록 유지
- 설정 저장

관리:
- 단어 검색
- 단어 수정
- 한국어 뜻 수정
- JSON export
- JSON import

## 11.2 MVP에서 제외할 것

- B1 이상 단어장
- 클라우드 TTS
- 로그인
- 서버 DB
- AI 자동 예문 생성
- 사용자 발음 녹음 평가
- 통계 대시보드 고도화
- 모바일 앱 패키징
- 소셜 기능
- 랭킹

## 12. 구현 단계

## Phase 1: 프로젝트 뼈대

목표:

로컬 웹앱으로 실행되는 기본 구조 만들기

작업:

- Vite + React + TypeScript 프로젝트 생성
- 라우팅 구조 설정
- IndexedDB wrapper 설정
- 기본 레이아웃 생성
- 샘플 단어 20개 하드코딩

완료 기준:

localhost에서 앱 실행 가능
샘플 단어 목록 표시 가능
브라우저 새로고침 후에도 데이터 유지

## Phase 2: 단어 데이터 모델

목표:

A1/A2 단어 데이터를 저장하고 검색할 수 있게 만들기

작업:

- Vocab 타입 정의
- StudyState 타입 정의
- vocabs store 생성
- studyStates store 생성
- seed JSON import 기능
- 단어장 목록 화면
- 단어 상세 화면

완료 기준:

A1/A2 단어를 import할 수 있음
단어 검색 가능
단어 상세 정보 확인 가능
한국어 뜻 수정 가능

## Phase 3: 발음 기능

목표:

단어와 예문을 독일어로 들을 수 있게 만들기

작업:

- Web Speech API 래퍼 작성
- de-DE voice 필터링
- voice 선택 UI
- 발음 테스트 페이지
- 단어 카드에 발음 버튼 추가
- 느리게 듣기 버튼 추가

완료 기준:

단어 발음 재생 가능
예문 발음 재생 가능
느린 속도 재생 가능
설정에서 독일어 voice 선택 가능

## Phase 4: 테스트 엔진

목표:

단어 테스트를 생성하고 정답을 판정할 수 있게 만들기

작업:

- TestSession 타입 정의
- 문제 생성 함수 작성
- 객관식 보기 생성
- 입력형 채점 함수 작성
- 듣고 쓰기 모드 작성
- 관사 테스트 작성

완료 기준:

독일어 → 한국어 테스트 가능
한국어 → 독일어 테스트 가능
듣고 쓰기 테스트 가능
관사 테스트 가능
결과가 StudyState에 반영됨

## Phase 5: 복습 로직

목표:

정오답 기록에 따라 다음 복습 일정을 계산한다

작업:

- box 기반 복습 로직 작성
- nextReviewAt 계산
- 오늘 복습할 단어 목록 생성
- 오답 우선순위 정렬
- 오늘의 학습 세션 생성

완료 기준:

틀린 단어가 다시 자주 등장함
맞힌 단어는 복습 간격이 늘어남
오늘 복습할 단어 수가 홈에 표시됨

## Phase 6: 백업과 복원

목표:

로컬 데이터 유실을 막기 위해 백업/복원을 제공한다

작업:

- 전체 데이터 JSON export
- 전체 데이터 JSON import
- vocabs만 export
- studyStates만 export
- import 시 충돌 처리

완료 기준:

사용자가 자신의 단어장과 학습 기록을 파일로 저장 가능
다른 브라우저에서 import 가능

## 13. 추천 기술 스택

## 13.1 프론트엔드

Vite
React
TypeScript

이 조합은 빠르게 MVP를 만들기에 적합하다.

## 13.2 로컬 DB

IndexedDB
Dexie.js

IndexedDB를 직접 다루면 코드가 번거로우므로 Dexie 같은 wrapper를 쓰는 편이 좋다.

## 13.3 상태 관리

초기에는 무거운 상태관리 라이브러리가 필요 없다.

React state
React context
Custom hooks

앱이 커진 뒤 필요하면 Zustand 정도를 고려한다.

## 13.4 스타일

CSS Modules
또는
Tailwind CSS

학습 앱은 UI가 복잡하지 않아야 하므로, 스타일 시스템도 과하게 만들 필요 없다.

## 14. 파일 구조 예시

src/
├─ app/
│  ├─ App.tsx
│  └─ routes.tsx
│
├─ db/
│  ├─ db.ts
│  ├─ vocabRepo.ts
│  ├─ studyRepo.ts
│  └─ sessionRepo.ts
│
├─ data/
│  ├─ seed-a1.json
│  ├─ seed-a2.json
│  └─ sample-vocabs.json
│
├─ features/
│  ├─ vocab/
│  │  ├─ VocabListPage.tsx
│  │  ├─ VocabDetailPage.tsx
│  │  └─ VocabCard.tsx
│  │
│  ├─ study/
│  │  ├─ StudyHomePage.tsx
│  │  ├─ TestPage.tsx
│  │  ├─ ResultPage.tsx
│  │  └─ studyEngine.ts
│  │
│  ├─ tts/
│  │  ├─ ttsEngine.ts
│  │  ├─ VoiceSettings.tsx
│  │  └─ PronunciationTestPage.tsx
│  │
│  └─ importExport/
│     ├─ ImportPage.tsx
│     └─ ExportPage.tsx
│
├─ types/
│  ├─ vocab.ts
│  ├─ study.ts
│  └─ settings.ts
│
└─ utils/
   ├─ normalizeGerman.ts
   ├─ answerCheck.ts
   └─ date.ts

## 15. 정답 판정 로직

독일어 입력형 테스트에서는 정규화가 중요하다.

## 15.1 기본 정규화

function normalizeGermanAnswer(input: string) {
  return input
    .trim()
    .replace(/\s+/g, " ")
    .toLowerCase()
}

## 15.2 움라우트 처리

기본적으로 움라우트는 엄격하게 보는 편이 좋다.

schon ≠ schön
funf ≠ fünf
Madchen ≠ Mädchen

하지만 설정에서 느슨한 채점을 허용할 수 있다.

function loosenUmlaut(input: string) {
  return input
    .replace(/ä/g, "ae")
    .replace(/ö/g, "oe")
    .replace(/ü/g, "ue")
    .replace(/ß/g, "ss")
}

## 15.3 관사 처리

명사 테스트에서는 기본적으로 관사를 요구한다.

정답:
der Tisch

오답:
Tisch

하지만 듣고 쓰기 모드에서는 설정에 따라 관사 생략을 허용할 수 있다.

allowArticleOmission: true

이 경우 der Tisch와 Tisch를 둘 다 정답으로 인정한다.

## 16. 성공 기준

MVP가 성공했다고 볼 수 있는 기준은 다음과 같다.

1. A1/A2 단어 데이터를 import할 수 있다.
2. 단어 목록을 검색하고 확인할 수 있다.
3. 단어 발음을 들을 수 있다.
4. 듣고 철자를 입력하는 테스트를 할 수 있다.
5. 관사 테스트를 할 수 있다.
6. 테스트 결과가 단어별 학습 상태에 저장된다.
7. 틀린 단어가 복습 세션에 다시 나온다.
8. 전체 데이터를 JSON으로 백업할 수 있다.
9. 앱을 새로고침해도 학습 기록이 유지된다.
10. 서버 없이 localhost에서 작동한다.

## 17. 개발 우선순위

가장 먼저 만들어야 할 것은 예쁜 UI가 아니라 학습 루프다.

우선순위는 다음과 같다.

1. 데이터 저장
2. 단어 목록
3. 발음 재생
4. 테스트 생성
5. 정답 판정
6. 학습 상태 업데이트
7. 복습 단어 재출제
8. 백업/복원
9. UI 정리

처음부터 애니메이션, 통계 차트, 예쁜 카드 디자인에 시간을 쓰면 핵심 기능이 늦어진다.
이 앱의 MVP는 디자인 앱이 아니라 학습 상태를 가진 단어 테스트 앱이다.

## 18. 이후 확장 가능성

MVP 이후에는 다음 기능을 고려할 수 있다.

B1 단어장 추가
복수형 테스트
예문 빈칸 테스트
직접 단어 추가
태그별 단어장
문장 단위 듣기 테스트
PWA 설치 지원
Tauri 데스크톱 앱 패키징
로컬 TTS 엔진 연동
학습 통계 시각화

하지만 이 기능들은 모두 2차 목표다.
현재 목표는 A1/A2 데이터셋을 안정적으로 학습 가능한 구조로 만드는 것이다.

## 19. 최종 MVP 정의

이 프로젝트의 MVP는 다음 문장으로 정의할 수 있다.

Goethe A1/A2 단어장을 로컬에 저장하고,
독일어 발음을 들으며,
뜻·철자·관사를 테스트하고,
오답과 복습 상태를 브라우저 안에 계속 기록하는 웹앱.

이 정의에 포함되지 않는 기능은 MVP에서 제외한다.

현재 단계에서 가장 중요한 판단은 명확하다.

단어장을 많이 넣는 것보다,
A1/A2 단어를 제대로 반복시키는 구조를 먼저 만든다.